Про  зняття  з  контролю  рішення  обласної  ради від 6 серпня 2004 року № 430-18/XXIV ,,Про програму забезпечення безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях міст, інших населених пунктів та залізничних переїздах Дніпропетровської області на 2004 – 2007 роки”

Відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ураховуючи звернення голови облдержадміністрації й висновки  постійної комісії  обласної  ради з питань  забезпечення правоохоронної    діяльності, обласна рада  в и р і ш и л а:

1. Звіт про  виконання програми забезпечення безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях міст, інших населених пунктів та залізничних переїздах Дніпропетровської області на 2004 – 2007 роки взяти до відома (додається).

2. Зняти  з  контролю рішення обласної ради від 6 серпня 2004 року № 430-18/XXIV ,,Про програму забезпечення безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях міст, інших населених пунктів та залізничних переїздах Дніпропетровської області на 2004 – 2007 роки” у зв’язку з закінченням терміну дії.

Голова обласної ради                                                           Ю. ВІЛКУЛ

м. Дніпропетровськ

29 січня 2009 року

№ 516-18/V

Додаток

до рішення обласної ради

29 січня 2009 року

№ 516-18/V

ЗВІТ

про  виконання програми забезпечення безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях міст, інших населених пунктів та залізничних переїздах Дніпропетровської області на 2004 – 2007 роки

Програму забезпечення безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях міст, інших населених пунктів та залізничних переїздах Дніпропетровської області на 2004 – 2007 роки (далі – Програма) розроблено відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від  29 січня 2003 року № 56-р ,,Про схвалення Державної програми забезпечення безпеки руху на автомобільних дорогах, вулицях міст, інших населених пунктів та залізничних переїздах на 2003 – 2007 роки” та затверджено     рішенням     обласної    ради    від    6    серпня    2004    року

№ 430-18/XXIV.

Головна мета Програми та основне завдання – створення безпечних та комфортних умов руху на вулично-дорожній мережі області шляхом здійснення комплексу заходів із удосконалення  структури управління безпекою дорожнього руху на обласному рівні, координація діяльності органів виконавчої влади з цього напряму, уточнення і чітке розмежування сфер їх повноважень, зниження рівня аварійності на дорогах області та кількості постраждалих у дорожньо-транспортних пригодах.

На виконання завдань та заходів Програми протягом 2004 – 2007 років з обласного бюджету виділено 80 464,1 тис. грн.

З метою забезпечення силами УДАІ УМВС України у Дніпропетровській області безпеки дорожнього руху, у 2005 році з обласного бюджету виділено 100 тис. грн на придбання 2 комп’ютерів та 2 спецавтомобілів для дорожньо-патрульної служби ДАІ. Для впровадження автоматизованих інформаційних систем ,,Водій” та ,,Адмінпрактика” в усіх підрозділах Державтоінспекції в області в 2006 році з обласного бюджету виділено 125 тис. грн на придбання 19 радарів ,,Беркут”.

У 2005 році з обласного бюджету виділено 68,3 тис. грн на придбання 2 спецавтомобілів для дорожньо-патрульної служби Державтоінспекції, у 2006 році – 75 тис. грн (придбання спецавтомобілів).

З метою розвитку та вдосконалення засобів інформатизації Державтоінспекції ГУМВС України у Дніпропетровській області на базі новітніх комп’ютерних технологій та впровадження автоматизованих інформаційних систем ,,Водій” і ,,Адмінпрактика” в усіх підрозділах ДАІ у Дніпропетровській області (придбано 2 комп’ютери), використано кошти в сумі 31,7 тис. грн.

На виконання заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху частково спрямовувалися кошти з обласного та державного бюджетів, заплановані на виконання робіт з поточного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування, а саме: заміну транспортних бар’єрних огорож, встановлення та заміну існуючих дорожніх знаків на дорогах загального користування, ліквідацію місць концентрації ДТП, забезпечення розробки проектів (схем) організації дорожнього руху на мережі автомобільних доріг державного та місцевого значення тощо за класифікацією поточних видатків.

Протягом 2004 – 2007 років у рамках Програми, з метою підвищення експлуатаційних показників та рівня безпеки руху на автомобільних дорогах загального користування, проводилася заміна транспортних, бар’єрних огорож   на   автодорогах   місцевого   значення   (тросової   огорожі)  на суму 66,0 тис. грн у 2004 році, 14,0 тис. грн у 2005 році, 43,0 тис. грн у 2006 році, 31,0 тис. грн у 2007 році.

Поліпшення експлуатаційних показників та рівня безпеки руху на автомобільних дорогах загального користування досягалося забезпеченням розробки проектів (схем) організації дорожнього руху на мережі доріг місцевого   значення   за   рахунок    коштів:   89,0   тис.   грн   у    2004   році, 104,0 тис. грн у 2005 році. У 2006 році профінансовано розробку проектів (схем) організації дорожнього руху на мережі доріг державного значення в сумі 169,0 тис. грн.

Установлено дорожніх знаків маршрутного орієнтування:

на дорогах державного значення:

у 2004 році – 27 шт. на суму 100 тис. грн;

у 2005 році – 105 шт. на суму 700 тис. грн;

на дорогах місцевого значення встановлено 130 шт. дорожніх знаків на суму 248,0 тис. грн.

Протягом 2004 – 2007 років здійснювався щорічний повний комплекс робіт стосовно вдосконалення дорожніх умов на дорогах загального користування в місцях концентрації ДТП з метою усунення причин їх виникнення, для виконання цих робіт виділено:

у 2004 році – 18,0 тис. грн;

у 2005 році – 23,0 тис. грн;

у 2006 році – 30,0 тис. грн;

у 2007 році – 40,0 тис. грн.

У 2004 році профінансовано на суму 78 389,1 тис. грн будівництво та введення в експлуатацію чотириполосної автодороги Дніпропетровськ – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка в межах м. Дніпропетровська (від Донецького шосе до виїзду з міста – 9,2 км).

Протягом 2007 року на території області зареєстрована 18 501 дорожньо-транспортна пригода, із них 5 174 – з потерпілими (на 963 пригоди більше, ніж у 2006 році), в яких загинуло 630 осіб (на 67 осіб більше, ніж у 2006 році) та 6260 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості  (на  1129  осіб  більше,  ніж  у  2006 році), що відповідно на 23 %,

12 % та 22 % більше, ніж у 2006 році.

Питання щодо забезпечення безпеки руху постійно розглядалися на засіданнях обласної комісії з безпеки дорожнього руху облдержадміністрації, рішення якої надсилалися в органи виконавчої влади та керівникам підприємств, установ і відомств для організації виконання.

Заступник голови обласної ради –

керуюча справами                                                                  К. ВІДЯКІНА