Про внесення змін до Програми збереження пам’яток Великої Вітчизняної війни в Дніпропетровській області на 2008 – 2010 роки та продовження терміну її дії до 2014 року

Керуючись законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні             1941 – 1945 років”, у зв’язку із закінченням терміну дії Програми збереження пам’яток Великої Вітчизняної війни в Дніпропетровській області на 2008 – 2010 роки, затвердженої рішенням Дніпропетровської обласної ради від 23 травня 2008 року  № 375-15/V, ураховуючи висновки і пропозиції постійної комісії обласної ради у справах ветеранів, інвалідів та дітей війни, обласна рада           в и р і ш и л а:

1. Внести зміни до Програми збереження пам’яток Великої Вітчизняної війни в Дніпропетровській області на 2008 – 2010 роки, затвердженої рішенням Дніпропетровській обласної ради від 23 травня 2008 року  № 375-15/V, та продовжити термін її дії на період до 2014 року (згідно з додатком).

2. Назву Програми збереження пам’яток Великої Вітчизняної війни в Дніпропетровській області на 2008 – 2010 роки викласти в новій редакції, а саме: „Програма збереження пам’яток Великої Вітчизняної війни в Дніпропетровській області до 2014 року”.

3. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на управління культури і туризму облдержадміністрації, контроль – на постійні комісії обласної ради у справах ветеранів, інвалідів та дітей війни; з питань культури, духовності та спорту.

Голова обласної ради                                                               Є. УДОД

м. Дніпропетровськ

25 березня 2011 року

№ 78-5/VI

Додаток

до рішення обласної ради

25 березня 2011 року

№ 78-5/VI

Програма

збереження пам’яток Великої Вітчизняної війни

в Дніпропетровській області до 2014 року

I. Склад проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання шляхом розроблення і виконання програми

У Дніпропетровській області на обліку та під охороною держави перебувають 1278 пам’яток Великої Вітчизняної війни. Більшість надгробків на військових похованнях споруджено з недовговічних матеріалів. Унаслідок природного старіння та впливу зовнішніх чинників значна частина їх руйнується. Незадовільний стан пам’яток негативно впливає на роботу зі збереження історичної пам’яті народу.

Відповідно до Указу Президента України від 13 березня 2002 року                        № 239/2002 „Про створення літопису народної пам’яті”, розпоряджень голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 23 травня 2002  року  №  168-р   „Про  створення  літопису  народної  пам’яті”  та  від 19 серпня   2002 року № 283-р „Про невідкладні заходи щодо реконструкції та збереження  пам’ятників Великої Вітчизняної війни в населених пунктах Дніпропетровської області” розроблені програми реконструкції та збереження пам’ятних знаків та надгробків на військових похованнях у містах і районах області, де фінансування робіт покладалося на місцеві бюджети. Недостатність коштів не дала змоги виконати необхідні роботи в повному обсязі. Протягом 2002 – 2007 років здійснено капітальний ремонт та реконструкцію на               112 об’єктах.

Згідно з Програмою збереження пам’яток Великої Вітчизняної війни  в Дніпропетровській області на  2008 – 2010 роки (далі Програми збереження) було передбачено щорічну реабілітацію пам’яток історії за рахунок субвенції з обласного бюджету, в тому числі у 2008 році на суму 2 млн грн,                          у 2009 – 2,2 млн грн, у 2010 – 2,5 млн грн.

У 2008 році проведено реконструкції та капітальні ремонти 52 пам’яток та освоєні виділені кошти 100%, у 2009 році реконструйовано та відремонтовано 48 пам’яток,  освоєні  виділені кошти субвенції на 93,8 %.

У 2009 році, з виділених 2200 тис. грн, Софіївським та Верхньодніпровським районами не освоєні кошти на суму 135,7 тис. грн,            які повернуті в обласний бюджет.

Відповідно до рішення постійної комісії обласної ради з питань соціально-економічного розвитку області, бюджету та фінансів у складі показників обласного бюджету  враховано 1990 тис. грн на часткову реалізацію Програми збереження пам’яток Великої Вітчизняної війни в Дніпропетровській області на 2008 – 2010 роки у 2010 році.

Згідно з розпорядженням голови облдержадміністрації від 9 червня             2010 року № 273/0/3-10 „Про затвердження порядку використання у 2010 році субвенції з обласного бюджету бюджетам районів на збереження пам’яток Великої Вітчизняної війни” з обласного бюджету в липні – вересні 2010 року  виділено кошти в розмірі 1990 тис. грн на ремонт 31 пам’ятки Великої Вітчизняної війни. Станом на 31 грудня 2010 року з 31 пам’ятки погоджено    25 ескізних проектів капітального ремонту з Дніпропетровським обласним центром    з   охорони   історико-культурних    цінностей,    крім   6   об’єктів  у

Васильківському, Криворізькому та Криничанському районах.

У 2010   році   використано   кошти   в   розмірі   1981,8  тис. грн (99,6%), відремонтовано 31 пам’ятку Великої Вітчизняної війни.

Спеціалістами управління культури і туризму облдержадміністрації та Дніпропетровського обласного центру з охорони історико-культурних цінностей у 2010 році здійснені виїзні перевірки цільового та ефективного використання коштів субвенції у таких районах області, як Криворізький, П’ятихатський, Петриківський, Павлоградський, Софіївський,  Новомосковський та Криничанський.

У Дніпропетровській області зареєстровано 1278 пам’яток часів Великої Вітчизняної війни, з яких 769 – у місцях військових поховань, де планувалося проведення капітальних ремонтів та реконструкцій у рамках заходів Програми збереження. За період дії Програми збереження протягом трьох років, з 769 пам’яток історії,  розташованих на території 22 районів області, реконструйовано та капітально відремонтовано 173 пам’ятки  на загальну суму 7158,2 тис. грн, у тому числі за рахунок коштів обласної субвенції – на суму 6190 тис. грн, також  було відремонтовано  131 пам’ятник.

На сьогодні потребують капітального ремонту 178 пам’яток Великої Вітчизняної війни, орієнтовна вартість ремонтних робіт становить                13400 тис. грн.

Заходи з ремонту пам’ятників та впорядкування прилеглих територій у містах та районах області здійснюються здебільшого лише до Дня Перемоги та знаменних дат.

Проведення заміни, реконструкції, капітального ремонту надгробків на військових похованнях та меморіалах часів Великої Вітчизняної війни з метою гідного вшанування пам’яті загиблих героїв має велике моральне, виховне значення та є належним актом вдячності живим ветеранам війни.

Разом з тим, необхідно привести в належний стан пальники Вічного вогню на пам’ятках Великої Вітчизняної війни. Зі 165 пальників Вічного вогню 43 – недіючі, 122 – діють тільки у святкові дні.

ІІ. Мета програми

Програма збереження пам’яток Великої Вітчизняної війни в Дніпропетровській області до 2014 року (далі – Програма) розроблена з метою впорядкування військових меморіалів, братських, індивідуальних могил і монументів на місцях форсування ріки Дніпро та найбільших військових операцій.

Програма передбачає проведення заміни, капітального ремонту, реконструкції надгробків на військових похованнях, виготовлених з недовговічних матеріалів (залізобетону, гіпсу, цегли тощо), упорядкування прилеглих до пам’яток територій, збереження та поліпшення технічного стану та естетичного вигляду пам’яток, підвищення рівня військово-патріотичного виховання молоді, її готовності до захисту Вітчизни, щорічну підготовку до святкування Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

ІІІ. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми

Для розв’язання проблеми пропонується дольове фінансування заходів щодо реконструкції та капітального ремонту пам’яток з бюджетів двох рівнів – обласного та сільського або селищного у пропорціях 90% – з обласного бюджету, 10% – з сільських і селищних бюджетів.

Альтернативним рішенням розв’язання проблеми є проведення капітальних ремонтів та реконструкцій пам’яток Великої Вітчизняної війни за рахунок виключно місцевих бюджетів нижчого рівня.

Дольове фінансування має перевагу зважаючи на такі фактори:

1. Доходна база сільських та селищних бюджетів лишається малопотужною та не забезпечує видатки розвитку.

2. Збереження культурної спадщини, у тому числі історичних пам’яток, є напрямом, за який відповідають органи місцевого самоврядування всіх рівнів, на території яких розташовані пам’ятки. У випадку недостатності власної доходної бази орган вищого рівня за рахунок цільових субвенцій забезпечує заходи щодо збереження культурної спадщини.

У зв’язку з цим, ефективним шляхом збереження пам’яток Великої Вітчизняної війни є спільне залучення коштів місцевих і обласного бюджетів.

ІV. Строки та етапи виконання Програми

Програма реалізовується протягом 2008 – 2014 років, завершення виконання – грудень 2014 року.

Програма виконується в один етап.

V. Перелік завдань і заходів Програми

Для забезпечення виконання та дієвого контролю за здійсненням Програми розроблено перелік  завдань і заходів: вирішення організаційних питань щодо реалізації Програми в районах області, складання переліку пам’яток, які потребують реконструкції, капітального ремонту, визначення обсягів та видів робіт, вирішення питань проектного та матеріально-технічного забезпечення виконання заходів Програми по  погодженню робіт на пам’ятках зі спеціально уповноваженим органом охорони культурної спадщини відповідно до чинного законодавства України, організація та виконання робіт із заміни, капітального ремонту, реконструкції споруд на пам’ятках Великої Вітчизняної війни та впорядкування прилеглих територій.

Орієнтовні обсяги фінансування наведені в додатку 1 до додатка до Програми.

VI. Ресурсне забезпечення Програми

Орієнтовний обсяг видатків на фінансування Програми: кошти обласного бюджету – в сумі 17974,4 тис. грн, кошти місцевих                бюджетів – 800 тис. грн, які спрямовуються на виконання заходів і завдань Програми, у тому числі:

2008 р. – 2000 тис. грн, 2009 р. – 2200 тис. грн, 2010 р. – 2500 тис. грн, 	2011 р. – 4972,7 тис. грн, 2012 р. – 3101,7 тис. грн, 2013 р. –                          2000 тис. грн, 2014 р. – 2000 тис. грн.

Обсяги видатків фінансування Програми з місцевих бюджетів визначаються органами місцевого самоврядування згідно з прийнятими регіональними програмами.

Конкретні напрями, суми, шляхи і механізми використання коштів визначають:

з обласного бюджету  – обласна  державна адміністрація відповідним розпорядженням за попереднім погодженням з постійними комісіями обласної ради з питань культури, духовності та спорту і у справах ветеранів, інвалідів та дітей війни;

з місцевих бюджетів – районні державні адміністрації та органи місцевого самоврядування за попереднім погодженням з постійними комісіями відповідних місцевих рад.

Розрахунок коштів, які спрямовуються на виконання Програми з обласного бюджету та місцевих бюджетів, розроблено пропорційно до кількості пам’яток, розташованих на території району (додаток 2 до додатка до рішення облради).

VII. Організація управління та контролю

за ходом виконання Програми

Організація виконання Програми покладається на управління культури і туризму облдержадміністрації, управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування.

Виконавці: районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування.

Строки та форма звітності: виконавці розробляють заходи з реалізації Програми та щоквартально, до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, надають звіт про виконання вищезазначених заходів до управління культури і туризму облдержадміністрації. Управління культури і туризму облдержадміністрації щоквартально, до 15 числа місяця, що настає за звітним, готує й подає звіт про виконання Програми до Дніпропетровської обласної ради та облдержадміністрації. Контроль здійснюють постійні комісії Дніпропетровської обласної ради з питань культури, духовності та спорту; у справах ветеранів, інвалідів та дітей війни.

VIII. Очікувані кінцеві результати виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу протягом 2008 – 2014 років: здійснити на  території  області  заміну,  капітальний  ремонт,  реконструкцію надгробків, виготовлених з недовговічних матеріалів, упорядкувати прилеглі до пам’яток території, поліпшити технічний стан та відновити естетичний вигляд пам’яток, поліпшити соціально-політичну ситуацію у справі увічнення та вшанування пам’яті радянських воїнів, загиблих під час оборони та визволення від фашистських загарбників Дніпропетровської області, підвищити рівень військово-патріотичного виховання молоді, її готовності до захисту Вітчизни, організувати належну щорічну підготовку до святкування Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

Кількісні та якісні показники виконання Програми наведені в додатку      3 до додатка до рішення облради.

Заступник голови обласної ради

по виконавчому апарату -

керуюча справами                                                      Т.  ДАЦЬКО

Додаток 1 до додатка

до рішення обласної ради

25 березня 2011 року

№ 78-5/VI

ПЕРЕЛІК

завдань і заходів Програми збереження пам’яток Великої Вітчизняної війни

в Дніпропетровській області до 2014 року

| Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Зміст заходів Програми з виконання завдання | Відповідальні за виконання | Строки виконання | Орієнтовні обсяги фінансування виконання робіт за роками (млн грн) | Очікуваний результат виконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Усього | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| Збереження пам’яток Великої Вітчизняної війни шляхом проведення заміни, реконструкції, капітального ремонту надгробків та впорядкування прилеглих територій | Вирішити організаційні питання щодо реалізації Програми у районах області | Управління культури і туризму облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування | 2008 − 2014 роки |  |  |  |  |  |  |  |  | Прийняття відповідних розпоряджень та рішень |
|  | Скласти перелік пам’яток, які потребують реконструкції, капітального ремонту | Райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, управління культури і туризму облдержадміністрації, Дніпропетровський обласний центр з охорони історико-культурних цінностей | березень – квітень 2008 року березень − червень 2011 року |  |  |  |  |  |  |  |  | Визначення об’єктів, які потребують реконструкції, капітального ремонту |
|  | Визначити обсяги та види робіт | Райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування | 2008 − 2014 роки |  |  |  |  |  |  |  |  | Прийняття відповідних місцевих програм |
|  | Вирішити питання проектного та матеріально-технічного забезпечення виконання заходів Програми | Райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування | 2008 − 2014 роки |  |  |  |  |  |  |  |  | Здійснення заміни, реконструкції, капітальних ремонтів пам’яток Великої Вітчизняної війни |
|  | Погодити відповідно до чинного законодавства роботи на пам’ятках з органами охорони культурної спадщини | Управління культури і туризму облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, Дніпропетровський обласний центр з охорони історико-культурних цінностей | 2008 − 2014 роки |  |  |  |  |  |  |  |  | Виконання Закону України “Про охорону культурної спадщини” |
|  | Організувати та виконати роботи із заміни, капітального ремонту, реконструкції споруд на пам’ятках Великої Вітчизняної війни, упорядкування прилеглих територій | Управління культури і туризму облдержадміністрації, управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування | 2008 − 2014 роки | Обласний бюджет | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | Реабілітація об’єктів культурної спадщини |
|  |  |  |  | Місцеві бюджети | – | – | – | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  | Капітальний ремонт пам’ятки історії „Місце форсування р. Дніпро військами Південно-Західного фронту” у с. Військове Солонянського району | Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, Солонянська райдержадміністрація, Військова сільська рада | 2011 − 2012 | Обласний бюджет | – | – | – | 2,97 | - | – | – |  |
|  |  |  |  | Місцеві бюджети | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  | Капітальний ремонт пам’ятки історії „Місце форсування р. Дніпро радянськими військами” у смт Аули Криничанського району | Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, Криничанська райдержадміністрація, Аульська селищна рада | 2011 − 2012 | Обласний бюджет | – | – | – | - | 1,1 | – | – |  |
|  |  |  |  | Місцеві бюджети |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього: | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 4,97 | 3,1 | 2,0 | 2,0 |  |

Заступник голови обласної ради

по виконавчому апарату –

керуюча справами                                                                                                  Т.  ДАЦЬКО

Додаток 2 до додатка

до рішення обласної ради

25 березня 2011 року

№ 78-5/VI

Розрахунок коштів, які спрямовуватимуться на виконання Програми з  обласного та місцевих  бюджетів

(розроблено пропорційно до  кількості пам’яток на території району)

| № з/п | Райони | Кількість пам’яток | Кількість похованих | Кількість Героїв Радянського Союзу | Обсяг фінансування, тис. грн | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2008 р. | 2009 р. | 2010 р. | 2011 р. | 2012 р. | 2013 р. | 2014 р. |  |
| 1 | Апостолівський | 24 | 3770 | 7 | 70,0 | 70,0 | 80,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |  |
| 2 | Васильківський | 38 | 1184 | 0 | 100,0 | 100,0 | 140,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 3 | Верхньодніпровський | 36 | 16415 | 55 | 100,0 | 250,0 | 130,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 4 | Дніпропетровський | 34 | 2023 | 1 | 80,0 | 130,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |  |
| 5 | Криворізький | 50 | 15090 | 9 | 130,0 | 130,0 | 150,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | Більше похованих, пам’яток |
| 6 | Криничанський | 43 | 6180 | 4 | 100,0 | 100,0 | 140,0 | 100,0 | 1201,7 | 100,0 | 100,0 |  |
| 7 | Магдалинівський | 16 | 591 | 1 | 50,0 | 50,0 | 60,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |
| 8 | Межівський | 25 | 1506 | 0 | 60,0 | 60,0 | 80,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |  |
| 9 | Нікопольський | 29 | 3111 | 2 | 70,0 | 70,0 | 80,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |  |
| 10 | Новомосковський | 31 | 1617 | 2 | 80,0 | 80,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |  |
| 11 | Павлоградський | 39 | 1519 | 3 | 100,0 | 100,0 | 130,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 12 | Петриківський | 20 | 1148 | 1 | 50,0 | 50,0 | 60,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |
| 13 | Петропавлівський | 33 | 1682 | 0 | 80,0 | 80,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |  |
| 14 | Покровський | 26 | 744 | 0 | 70,0 | 70,0 | 100,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |  |
| 15 | П’ятихатський | 42 | 3384 | 6 | 100,0 | 100,0 | 120,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 16 | Синельниківський | 43 | 2423 | 6 | 110,0 | 110,0 | 140,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |  |
| 17 | Солонянський | 75 | 16420 | 17 | 210,0 | 210,0 | 260,0 | 3182,7 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | Більше Героїв Радянського Союзу, похованих,пам’яток, місця форсувань |
| 18 | Софіївський | 60 | 18249 | 8 | 160,0 | 160,0 | 210,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | Більше похованих, пам’яток |
| 19 | Томаківський | 27 | 3924 | 2 | 70,0 | 70,0 | 80,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |  |
| 20 | Царичанський | 22 | 1058 | 6 | 50,0 | 50,0 | 60,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |
| 21 | Широківський | 27 | 4322 | 0 | 80,0 | 80,0 | 90,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |  |
| 22 | Юр’ївський | 29 | 1808 | 1 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |  |
|  | Усього: | 769 | 108168 | 131 | 2000,0 | 2200,0 | 2500,0 | 4972,7 | 3101,7 | 2000,0 | 2000,0 |  |

Заступник голови обласної ради

по виконавчому апарату –

керуюча справами                                                                                                  Т.  ДАЦЬКО

Додаток 3до додатка

до рішення обласної ради

25 березня 2011 року

№ 78-5/VI

Показники оцінки ефективності виконання Програми

І. Кількісні показники виконання Програми

| Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Кількісні показники виконання Програми |
| --- | --- |
|  | Найменування показника | Одиниця виміру | Усього за програмою | Значення показника по роках |
|  |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Визначитись з пам’ятками, які потребують реконструкції, капітального ремонту | Кількість пам’яток, що потребують реконструкції, капітального ремонту | пам’ятка | 251 | 52 | 49 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Організувати та виконати роботи із заміни, капітального ремонту, реконструкції споруд на пам’ятках Великої Вітчизняної війни, упорядкування прилеглих територій | Кількість пам’яток на яких проведено реконструкції та капітальні ремонти | пам’ятка | 251 | 52 | 49 | 31 | - | - | - | - |

ІІ. Якісні показники виконання Програми

Поліпшення соціально-політичної ситуації у справі увічнення і вшанування пам’яті радянських воїнів, загиблих під час оборони та визволення від фашистських загарбників Дніпропетровської області, підвищення рівня військово-патріотичного виховання молоді, її готовності до захисту Вітчизни.

Заступник голови обласної ради

по виконавчому апарату –

керуюча справами                                                                                                  Т.  ДАЦЬКО

ПАСПОРТ

регіональної цільової програми

1. Назва: Програма збереження пам’яток Великої Вітчизняної війни в Дніпропетровській області до 2014 року.

2. Підстава для розроблення та виконання: закони України „Про охорону культурної спадщини”, „Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 – 1945 років”, Указ Президента України від 13 березня 2002 року                        № 239/2002 „Про створення літопису народної пам’яті”.

3. Регіональний замовник Програми або координатор: управління культури і туризму обласної державної адміністрації.

4. Відповідальні за виконання: управління культури і туризму облдержадміністрації, управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування.

5. Мета: упорядкування військових меморіалів, братських, індивідуальних могил та монументів на місцях форсування ріки Дніпро та найбільших військових операцій.

6. Початок: квітень 2008 року, закінчення: грудень 2014 року.

7. Етапи виконання: Програма виконується в один етап.

8. Загальні обсяги фінансування:                                                   тис. грн

| Джерела фінансуван-ня | Обсяг фінансування усього | За роками виконання |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Обласний бюджет | 14700 | 2000 | 2200 | 2500 | 4772,7 | 2901,7 | 1800 | 1800 |
| Місцеві бюджети | Визначаються органами місцевого самоврядування відповідно до прийнятих програм | 200 | 200 | 200 | 200 |
| УСЬОГО | 14700 | 2000 | 2200 | 2500 | 4972,7 | 3101,7 | 2000 | 2000 |

9. Очікувані кінцеві результати виконання регіональної цільової програми: здійснення протягом 2008 – 2014 років заміни, капітального ремонту, реконструкції надгробків на військових похованнях, упорядкування прилеглих до пам’яток територій, гідне увічнення та вшанування пам’яті загиблих воїнів,  щорічна підготовка до святкування Дня перемоги у Великій Вітчизняній війні.

10. Координація та контроль за виконанням: управління культури і туризму облдержадміністрації щоквартально, до 15 числа місяця, що настає за звітним, готує та подає звіт про виконання Програми Дніпропетровській обласній раді та облдержадміністрації. Контроль здійснюють постійні комісії Дніпропетровської обласної ради у справах ветеранів, інвалідів та дітей війни;   з питань культури, духовності та спорту.